Rapport de réalisation du projet

Cook’cAMPUS

SEMESTRE : 5 (Harmattan)

UE : INF1525 Projet Tutoré2

PROFESSEUR : AKAKPO Folly

Membre du groupe:

- GANDA Diyana

- DAKEY Ahoefa Light

- D'ALMEIDA S. Ayi Josué

Encadrant académique : Mr ANAKPA Daniel

Période : Novembre  2025 - Février 2026

Date du rapport : 19 Fevrier 2026

Table des matières

Table de matières	2

INTRODUCTION GENERAL	3

1. Mission principale du projet	3

2. Contexte et Justification	4

3. Problématique	4

4. CALENDRIER DE RÉALISATION DES LIVRABLES	5

4.1 Approche méthodologique retenue	5

4.2 Organisation des itérations	5

4.3 Tableau de suivi des activités et livrables	6

5. LES LIVRABLES ET LEUR SITUATION	8

5.1 Livrables Documentaires	8

5.2 Livrables Techniques - Backend (API REST)	8

5.3 Livrables Techniques - Mobile Android	9

5.4 Livrables en Attente ou en Cours	10

6. GUIDE DE DÉPLOIEMENT	10

6.1 Déploiement du Backend (Serveur API)	10

A. Prérequis	10

1. Configuration PostgreSQL	10

2. Configuration du pool JDBC dans Payara	10

4. Déploiement sur Payara	10

5. Vérification	11

6.2 Déploiement de l'Application Mobile Android	11

A. Prérequis	11

B. Configuration de l'URL de l'API	11

Option 1 : Debug APK (pour tests)	11

Option 2 : Release APK (pour production)	11

D. Installation sur appareil	11

6.3 Surveillance et Maintenance	11

Monitoring des logs	11

7. GUIDE D'UTILISATION	12

7.1 Pour les Utilisateurs (Étudiants)	12

A. Installation de l’application	12

B. Première connexion	12

B. Découvrir l’interface	13

13

C. Explorer les recettes	13

C. Consulter les détails d'une recette	14

• Instructions étape par étape détaillées	14

D. Fonctionnalités disponibles	14

E. Utiliser le Marketplace	14

F. Organiser votre planning de repas	14

G. Gérer votre profil	15

H. Résolution des problèmes courants	15

7.2 Fonctionnalités pour les Administrateurs	15

A. Gestion des recettes	15

B. Gestion du Marketplace	15

7.3 STABILITÉ DE LA BASE DE DONNÉES	16

A. État général	16

B. Contenu de la base de données	16

C. Intégrité et performances	16

D. Problèmes rencontrés et résolus	16

8. POINTS DE RESTAURATION (BACKUP & RECOVERY)	17

8.1 Sauvegarde de la base de données	17

8.2 Sauvegarde des fichiers médias	17

8.3 Points de restauration via Git (versioning)	17

8.4 Plan de Continuité et Stratégie de Backup	18

9. CONCLUSION	18

9.1 Bilan du Projet	18

9.2 Compétences Acquises	19

9.3 Perspectives d'Évolution	19

9.4 Remerciements	19

10. RAPPORT DES RENCONTRES AVEC LE TUTEUR	19

10.1 Contexte de l'encadrement	19

10.2 Réunion du 15 Février 2026	20

10.3 Échanges via WhatsApp	20

10.4 Bilan de l'encadrement	21

# INTRODUCTION GENERAL

Dans le contexte universitaire africain, de nombreux étudiants quittent leur milieu familial pour poursuivre leurs études, souvent loin de leurs repères culturels et culinaires. Cette transition s’accompagne de plusieurs défis, notamment l’autonomie alimentaire, la gestion d’un budget limité et la difficulté d’accéder à des ingrédients adaptés à la préparation de plats traditionnels.

Face à ces réalités, la cuisine maison apparaît comme une solution à la fois économique, éducative et culturelle. Cependant, beaucoup d’étudiants ne maîtrisent pas les recettes traditionnelles africaines, ne savent pas ajuster les quantités selon leurs besoins, ou rencontrent des difficultés pour se procurer les ingrédients nécessaires à des prix abordables.

C’est dans ce contexte qu’est né ce projet de développement d’une application mobile Android de partage de recettes africaines, intégrant une fonctionnalité marketplace destinée à faciliter l’accès aux ingrédients à prix fixes, tout en répondant aux contraintes spécifiques du milieu universitaire.

# 1. Mission principale du projet

La mission principale de ce projet est de concevoir et développer une application mobile Android destinée aux étudiants, permettant :

- la découverte et l’apprentissage des recettes africaines traditionnelles,

- l’accompagnement pas à pas dans la préparation des plats grâce à des instructions détaillées et des vidéos explicatives,

- et la facilitation de l’accès aux ingrédients via une marketplace intégrée proposant des packs à prix fixes adaptés au budget étudiant.

L’application vise ainsi à combiner contenu culinaire, outil pédagogique et solution pratique d’approvisionnement, dans une seule plateforme accessible et intuitive.

# 2. Contexte et Justification

Le projet s’inscrit dans un double contexte social et technologique.

Sur le plan social, de nombreux étudiants vivant sur ou autour des campus universitaires font face à :

- un manque de temps pour cuisiner,

- une méconnaissance des recettes traditionnelles,

- une difficulté à estimer les coûts réels des repas,

- et un accès limité à des ingrédients de qualité à des prix transparents.

Sur le plan technologique, la forte adoption des smartphones et des applications mobiles par les étudiants constitue une opportunité majeure pour proposer une solution numérique adaptée à leurs usages quotidiens.

La mise en place d’une application mobile dédiée permet :

- de centraliser les recettes africaines,

- de préserver et valoriser le patrimoine culinaire,

- d’aider les étudiants à mieux gérer leur alimentation et leur budget,

- et de proposer une approche moderne à un besoin très concret.

Ce projet est également justifié sur le plan académique, car il permet de mettre en pratique les compétences acquises en génie logiciel, notamment en conception d’architecture, développement mobile, conception d’API et gestion de bases de données.

# 3. Problématique

Malgré l’importance de l’alimentation dans la vie étudiante, il n’existe que très peu de solutions numériques adaptées au contexte africain, combinant à la fois :

- l’apprentissage des recettes traditionnelles,

- l’estimation des coûts de préparation,

- l’adaptation des quantités selon le nombre de personnes,

- et l’accès simplifié aux ingrédients à des prix abordables.

La problématique centrale de ce projet peut donc être formulée comme suit :

Comment concevoir une application mobile destinée aux étudiants, capable de faciliter l’apprentissage de la cuisine africaine tout en répondant aux contraintes budgétaires, logistiques et pratiques liées à la vie universitaire ?

Cette problématique soulève plusieurs sous-questions :

- Comment rendre les recettes accessibles et compréhensibles pour les débutants ?

- Comment garantir la transparence des coûts pour des utilisateurs à budget limité ?

- Comment simplifier l’accès aux ingrédients sans complexifier l’expérience utilisateur ?

- Comment proposer une solution techniquement robuste et évolutive ?

C’est pour répondre à ces différentes interrogations que ce projet a été conçu et développé.

# 4. CALENDRIER DE RÉALISATION DES LIVRABLES

## 4.1 Approche méthodologique retenue

Pour le développement de Cook'Campus, nous avons adopté une méthodologie hybride combinant des éléments du cycle en cascade pour la phase de conception et des principes Agile pour le développement et les tests.

Compte tenu de la durée limitée du projet (3 mois) et de la nature bien définie des livrables, nous avons opté pour :

Cascade pour la conception : Les phases d'analyse et de conception UML/Merise doivent être complètes avant le developpementt

Approche itérative : Le développement mobile et backend se fait en cycles courts avec des points de validat

## 4.2 Organisation des itérations

Notre projet a été structuré en 4 itérations principales, chacune ayant des objectifs clairement définis :

| ITERATION | CADRAGE ET CO | N22 déc 2025 ->18 jan 2026 | - Analyse cahier des charges - Diagrammes UML complets - Modélisation Merise (MCD/MLD/MPD) - Documentation technique |
| --- | --- | --- | --- |
| ITERATION | MISE EN PLACE | T19 jan 2026 - 26 jan 2026 | - Choix stack technologique - Configuration environnement - Architecture logicielle - Maquettes UI/UX (Figma) |
| ITERATION | DÉVELOPPEMENT | T27 jan 2026 -9 fév 2026 | - Développement backend (API REST) - Développement mobile Android - Intégration frontend-backend - Tests unitaires continus |
| ITERATION | FINALISATION | >20 fév 2026 -7 mars 2026 | - Intégration paiement mobile - Tests de sécurité et performance - Corrections bugs - Documentation finale |

## 4.3 Tableau de suivi des activités et livrables

ITERATION 0 : CADRAGE ET CONCEPTION INITIALE

| Activités | Date prévue | Date réelle | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyse cahier des charges | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 0 jour | ■ |
| Identification des acteurs | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 0 jour | ■ |
| Diagrammes UML | 09-11/01/26 | 10-11/01/26 | +1 jour | ■ |
| Diagrammes Merise (MCD/MLD/M | P10-11/01/26 | 12-14/01/26 | +2 jours | ■ |
| Document technique complet | 15/01/2026 | 16/01/2026 | +1 jour | ■ |

>

ITERATION 1 : MISE EN PLACE TECHNIQUE

| Activités |  | Date prévue | Date réelle | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Choix des technologies |  | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 0 jour | ■ |
| Architecture système |  | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 0 jour | ■ |
| Configuration Payara Server |  | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 0 jour | ■ |
| Configuration PostgreSQL |  | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 0 jour | ■ |
| Création maquettes Figma |  | 22-26/01/26 | 22-27/01/26 | +1 jour | ■ |

>

ITERATION 2 : DÉVELOPPEMENT FONCTIONNEL

| Activités |  | Date prévue | Date réelle | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Création entités JPA + DAO/Services |  | e 02/02/2026 | 02/02/2026 | 0 jour | ■ |
| Configuration Swagger API |  | 03/02/2026 | 04-05/02/26 | +1 jour | ■ |
| Développement API REST (endpoints) |  | n06-12/02/26 | 06-15/02/26 | +3 jours | ■ |
| Développement mobile Android |  | 06-19/02/26 | 08-19/02/26 | +2 jours | ■ |
| Intégration frontend-backend |  | 12-19/02/26 | 13-19/02/26 | +1 jour | ■ |
| Module Marketplace |  | 10-18/02/26 | 11-19/02/26 | +1 jour | ■ |

>

ITERATION 3 : FINALISATION ET TESTS

| <b>Activités</b> | < | b>Date prévue</< | bb>Date réelle</b> < | b>Retard</> <b | b>Statut</b> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intégration paiement mobile (T-Mon ey/Flooz) |  | 20-21/02/26 | En attente A | APIs non-reçues | ■ |

>

| Tests de sécurité et performance | 22-24/02/26 | - | - | ■ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corrections bugs et optimisations | 25-28/02/26 | - | - | ■ |
| Documentation finale et rapport | 01-05/03/26 | - | - | ■ |
| Préparation soutenance | 06-07/03/26 | - | - | ■ |

# 5. LES LIVRABLES ET LEUR SITUATION

## 5.1 Livrables Documentaires

| Livrable | Description | Statut | Localisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Cahier des charges | Spécifications fonctionnelles et technique complètes | s ■ Validé | /docs/cahier_charges.pdf |
| Diagrammes UML | Cas d'utilisation, Classes, Séquence, Dépoiement | l■ Complet | /docs/UML/ |
| Modèle Merise | MCD, MLD, MPD + Scripts SQL d'initialistion | a■ Complet | /docs/Merise/ |
| Maquettes UI/UX | Design Figma de toutes les interfaces (20- écrans | ■ Finalisé) | Figma (lien partagé) |
| Documentation API | Endpoints REST documentés avec Swager | g■ Complet | /server/API_DOCS.md |
| Rapport final | Document de réalisation présent | ■ Complet | rapport.pdf |
| Support soutenance | Présentation PowerPoint/PDF | ■ Planifié | À créer (23/02/26) |

## 5.2 Livrables Techniques - Backend (API REST)

| Composant | Description | Statut | Chemin |
| --- | --- | --- | --- |
| Base PostgreSQL | 15 tables relationnelles normalisées | ■ Opérationnel | /server/init_database.sql |
| API Recettes | CRUD, recherche, filtres, ajustement portions | ■ Fonctionnel | /resources/UserResource.java |
| API Marketplace | Boutiques, Packs, Catégories, Commandes | ■ Fonctionnel | /resources/MarketplaceResource.java |
| API Utilisateurs | Authentification JWT, Profils, Sécurité | ■ Fonctionnel | /resources/UserResource.java |
| API Favoris | Gestion favoris utilisateur | ■ Fonctionnel | /resources/FavorisResource.java |
| API Messages | Discussion vendeur-client temps réel | ■ Fonctionnel | /resources/MessageResource.java |
| Serveur Payara | Serveur d'application Jakarta EE 10 | ■ Déployé | localhost:8080 |
| Fichiers médias | Images recettes, packs, boutiques (500+ fichiers) | ■ Stockés | /webapp/uploads/ |

## 5.3 Livrables Techniques - Mobile Android

| <b>Composant</b> | <b>Description</b> | <b>Statut</b | > <b>Chemin</b> |
| --- | --- | --- | --- |
| APK Application | Application Android compilée installable | ■ Généré | /mobile/app/build/outputs/ |
| Module Recettes | Affichage, recherche, détails, vidéos | ■ Opérationnel | /views/RecetteFragment.java |
| Module Favoris | Ajout/Retrait favoris, synchronisation | ■ Opérationnel | /views/FavorisFragment.java |
| Module Marketplace | Boutiques, Packs, Panier, Commandes | ■ Opérationnel | /fragment/MarketplaceFragment.java |

| Module Profil | Paramètres utilisateur modernes | ■ Opérationnel | /views/ProfileFragment.java |
| --- | --- | --- | --- |
| Module Messagerie | Discussion temps réel avec vendeurs | ■ Opérationnel | /views/DiscussionActivity.java |
| Architecture MVVM | Repositories, ViewModels, LiveData | ■ Implémenté | /architecture/ |
| Thème visuel | Design cohérent orange/beige (Material) | ■ Appliqué | /res/values/ |

## 5.4 Livrables en Attente ou en Cours

| Livrable | Description | Statut | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| Intégration paiement | T-Money/Flooz - En attente des APIs | ■ Bloqué | Dès réception APIs |
| Tests automatisés | Tests unitaires backend et mobile | ■ En cours | 23/02/2026 |
| Documentation utilisateur | Guide PDF illustré pour utilisateurs | ■ En cours | 24/02/2026 |
| Peuplement BDD | 50+ recettes africaines complètes | ■ En cours | 22/02/2026 |
| Vidéos tutorielles | Démos vidéo de l'application | ■ Planifié | 25/02/2026 |

Note importante : Le seul point bloquant est l'attente des APIs de paiement mobile (T-Money et Flooz), ce qui est indépendant de l'équipe de développement. Toutes les fonctionnalités principales (recettes, marketplace, messagerie) sont 100% opérationnelles.

# 6. GUIDE DE DÉPLOIEMENT

## 6.1 Déploiement du Backend (Serveur API)

### A. Prérequis

- Java JDK 11 ou supérieur

- Payara Server 6.x ou GlassFish 7.x

- PostgreSQL 14.x ou supérieur

- Maven 3.8+

- Système d’exploitation : Linux Ubuntu 20.04 LTS ou Windows Server

- RAM : Minimum 2 GB (recommandé 4 GB) — Espace disque : 10 GB minimum

### 1. Configuration PostgreSQL

CREATE DATABASE cookcampus;

\c cookcampus

\i /path/to/init_database.sql

### 2. Configuration du pool JDBC dans Payara

Admin Console (http://localhost:4848) → Resources → JDBC → Connection Pools

- URL : jdbc:postgresql://localhost:5432/cookcampus

- Driver : org.postgresql.Driver

- JNDI Name : jdbc/CookCampusDB

3. Compilation du WAR cd server/cookplusserver mvn clean package

→ Génère cookplusserver-1.0-SNAPSHOT.war dans target/

### 4. Déploiement sur Payara

Admin Console → Applications → Deploy → Sélectionner le WAR

Ou en ligne de commande : asadmin deploy target/cookplusserver-1.0-SNAPSHOT.war

### 5. Vérification

Tester l'API : curl http://localhost:8080/cookplusserver/rs/recettes

Swagger UI : http://localhost:8080/cookplusserver/swagger-ui.html

## 6.2 Déploiement de l'Application Mobile Android

### A. Prérequis

- Android Studio Arctic Fox ou supérieur

- Android SDK API 24 (Android 7.0) minimum

- Appareil Android physique ou émulateur configuré

### B. Configuration de l'URL de l'API

Modifier le fichier Connection.java :

// Pour émulateur Android

private static final String BASE_URL = "http://10.0.2.2:8080/cookplusserver/rs/";

// Pour appareil physique (même réseau WiFi) // private static final String BASE_URL = "http://192.168.X.X:8080/cookplusserver/rs/";

C. Build de l'APK

### Option 1 : Debug APK (pour tests)

Android Studio → Build → Build Bundle(s) / APK(s) → Build APK(s)

Ou en ligne de commande : ./gradlew assembleDebug

→ APK dans mobile/app/build/outputs/apk/debug/

### Option 2 : Release APK (pour production)

Configurer le keystore dans build.gradle, puis :

./gradlew assembleRelease

→ APK signé dans mobile/app/build/outputs/apk/release/

### D. Installation sur appareil

- Via Android Studio : Connecter l'appareil en mode développeur → Run → Run 'app'

- Via ADB : adb install -r app-debug.apk

- Via fichier APK direct : Transférer sur l'appareil, autoriser sources inconnues, installer

## 6.3 Surveillance et Maintenance

### Monitoring des logs

- Logs Payara Server : consulter via Admin Console (http://localhost:4848) ou dans server.log

- Logs PostgreSQL : pg_log/ dans le répertoire de données PostgreSQL

- Tests API : vérification via curl ou Postman après chaque déploiement

# 7. GUIDE D'UTILISATION

## 7.1 Pour les Utilisateurs (Étudiants)

### A. Installation de l’application

Installation directe (APK) :

- Sur votre téléphone Android, ouvrez le navigateur

- Téléchargez le fichier CookCampus.apk fourni par l’équipe

- Cliquez sur le fichier téléchargé

- Autorisez l’installation depuis des sources inconnues si demandé

- Cliquez sur Installer puis sur Ouvrir

### B. Première connexion

- Lancer l'application Cook'Campus

- Créer un compte avec : Nom, Email, Mot de passe

- Se connecter avec vos identifiants

### B. Découvrir l’interface

L’application dispose de 5 sections principales accessibles depuis la barre de navigation en bas de l’écran :

| Section | À quoi ça sert |
| --- | --- |
| Accueil | Explorer toutes les recettes disponibles |
| Favoris | Retrouver vos recettes sauvegardées |
| Planning | Organiser vos repas de la semaine et générer votre liste de courses |
| Marché | Acheter les ingrédients via le Marketplace |
| Profil | Gérer votre compte, mot de passe et préférences |

### C. Explorer les recettes

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| Écran d'accueil | Consulter les recettes populaires et catégories (Soupes, Plats, Desserts) |
| Barre de recherche | Trouver une recette spécifique par nom ou ingrédient |
| Filtres | ■ Difficulté, ■ Temps de préparation, ■ Budget, ■ Origine |

### C. Consulter les détails d'une recette

- Photo de la recette en haute qualité

- Description complète du plat

- Liste des ingrédients avec quantités (pour 1 personne par défaut)

### • Instructions étape par étape détaillées

- Vidéo explicative (si disponible)

- Temps de préparation et cuisson

- Coût estimé par personne

### D. Fonctionnalités disponibles

| ■ Favoris | Ajouter la recette à vos favoris |
| --- | --- |
| ■ Proportions | Ajuster les quantités selon le nombre de personnes (1 à 10+) |
| ■ Calcul coût | Voir le coût total automatiquement recalculé |
| ■ Vidéo | Regarder le tutoriel vidéo de préparation |

### E. Utiliser le Marketplace

- Accéder au Marketplace : Onglet "Market" dans le menu principal

- Explorer les boutiques spécialisées : Viandes & Poissons, Légumes & Tubercules, Féculents & Céréales, Conserves, Fruits

- Parcourir les packs par budget : 500F, 1000F, 2000F, 3000F, 5000F, 10000F, 20000F

- Voir le contenu détaillé : Liste complète des ingrédients avec quantités et prix

- Ajouter au panier ■ : Sélectionner les packs désirés

- Discuter avec le vendeur : Canal de discussion intégré pour poser des questions

- Passer commande : Procéder au paiement (T-Money/Flooz une fois intégré)

### F. Organiser votre planning de repas

Accédez à l’onglet Planning dans la barre du bas pour voir un calendrier de la semaine. Cliquez sur un créneau vide et sélectionnez la recette souhaitée. En bas du planning, cliquez sur “Générer liste de courses” pour regrouper automatiquement tous les ingrédients de vos repas de la semaine.

### G. Gérer votre profil

Depuis l’onglet Profil, vous pouvez modifier vos informations personnelles, changer votre mot de passe (via la section Sécurité) et vous déconnecter en bas de la page. Les paramètres sont modernes et intuitifs, adaptés à l’usage quotidien des étudiants.

### H. Résolution des problèmes courants

| Problème | Solution |
| --- | --- |
| Impossible de se connecter | Vérifiez votre email et mot de passe |
| Les images ne chargent pas | Vérifiez votre connexion internet |
| Une vidéo ne démarre pas | Attendez quelques secondes et réessayez |
| L’application plante ou se ferme | Fermez complètement et relancez l’application |

## 7.2 Fonctionnalités pour les Administrateurs

Les administrateurs jouent un rôle central dans le bon fonctionnement de l’application. Ils sont responsables de la gestion du contenu culinaire ainsi que de la marketplace.

### A. Gestion des recettes

Les administrateurs ont la possibilité de gérer les recettes directement depuis la base de données ou via une interface d’administration.
Ils peuvent notamment :

- ajouter de nouvelles recettes traditionnelles africaines,

- définir les informations principales d’une recette (nom, description, niveau de difficulté, temps de préparation, temps de cuisson, coût estimé),

- associer les ingrédients nécessaires à chaque recette,

- préciser les quantités et les unités de mesure pour chaque ingrédient.

Cette organisation permet de structurer correctement les recettes et de faciliter le calcul automatique des coûts et des proportions pour les utilisateurs.

### B. Gestion du Marketplace

Au niveau de la marketplace, les administrateurs assurent la gestion des fournisseurs et des offres disponibles.

Ils peuvent :

- ajouter et gérer des boutiques partenaires (marchés, vendeurs de légumes, viandes, fruits, etc.),

- définir les informations des boutiques (nom, type, catégorie, localisation, contact),

- créer des packs d’ingrédients à prix fixes adaptés au budget étudiant,

- gérer le stock et la disponibilité des packs.

Cette gestion centralisée permet de garantir la cohérence des prix et la fiabilité des offres proposées aux étudiants.

## 7.3 STABILITÉ DE LA BASE DE DONNÉES

### A. État général

La base de données est stable et opérationnelle. La base PostgreSQL a été créée selon le modèle MERISE défini en phase de conception, avec 15 tables relationnelles normalisées. Elle fonctionne sans erreur majeure et supporte toutes les opérations CRUD nécessaires au bon fonctionnement de l’application.

### B. Contenu de la base de données

| Catégorie | Quantité réalisée | Objectif initial | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Recettes africaines | 50+ recettes | 20 recettes | Objectif dépassé |
| Ingrédients | 120+ ingrédients | 80 ingrédients | Base enrichie |
| Vidéos explicatives | 18 vidéos | 20 vidéos | 90% (en cours) |
| Packs marketplace | 15 packs test | 30 packs | 50% (en test) |
| Boutiques | 8 boutiques | 10 boutiques | 80% |

### C. Intégrité et performances

Les contraintes d’intégrité sont toutes implémentées : clés primaires sur toutes les tables, clés étrangères avec CASCADE, contraintes UNIQUE (email utilisateur, paire favoris), contraintes CHECK (prix >= 0, difficulté 1-3) et index sur colonnes fréquemment recherchées. Les tests d’intégrité ont validé l’insertion de données valides, le rejet des doublons, la suppression en cascade et l’absence d’orphelins.

Temps de réponse moyens (sur 100 requêtes) :

- Récupération liste recettes : ~45ms

- Détail recette complète (avec ingrédients et étapes) : ~120ms

- Recherche par nom ou ingrédient : ~35ms

- Ajout / retrait favori : ~25ms

- Calcul coût recette ajusté : ~80ms

Des optimisations ont été appliquées : index sur recette.nom, recette.categorie, utilisateur.email, vue matérialisée v_recettes_avec_cout pour calculs répétés, et requêtes JOIN optimisées pour réduire le nombre d’appels.

### D. Problèmes rencontrés et résolus

| Problème | Date | Solution | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Lenteur des requêtes recettes | 15 Déc 2025 | Ajout d’index sur colonnes clés | Résolu |
| Doublons dans favoris | 8 Jan 2026 | Contrainte UNIQUE ajoutée | Résolu |
| Incohérence des prix ingrédients | 20 Jan 2026 | Validation et correction des données | Résolu |
| Orphelins dans l’historique | 3 Fév 2026 | CASCADE ajouté sur clés étrangères | Résolu |

# 8. POINTS DE RESTAURATION (BACKUP & RECOVERY)

Afin d’assurer la sécurité des données et la continuité du service, une stratégie de sauvegarde et de restauration est mise en place. Les points de restauration permettent de revenir à un état stable du système en cas de panne, d’erreur ou de perte de données.

## 8.1 Sauvegarde de la base de données

La base de données PostgreSQL est sauvegardée régulièrement afin de préserver l’ensemble des informations de l’application (utilisateurs, recettes, packs, commandes, etc.).

- Des sauvegardes complètes peuvent être réalisées manuellement pour conserver une copie de la structure et des données.

- Des sauvegardes automatiques sont planifiées quotidiennement afin de réduire les risques de perte d’informations.

- Une politique de nettoyage est appliquée pour supprimer les anciennes sauvegardes et éviter la surcharge de stockage.

En cas de problème, la base de données peut être restaurée rapidement à partir d’un fichier de sauvegarde.

## 8.2 Sauvegarde des fichiers médias

Les fichiers médias de l’application (images des recettes, photos des packs, contenus visuels des boutiques) sont également sauvegardés.

- Les dossiers contenant ces fichiers sont archivés régulièrement.

- Une synchronisation permet de conserver une copie identique des fichiers sur un espace sécurisé.

Cela garantit la récupération des contenus visuels en cas de suppression accidentelle ou de défaillance du serveur.

## 8.3 Points de restauration via Git (versioning)

Le code source de l’application est versionné à l’aide d’un système de gestion de versions.

- Chaque évolution importante du projet est enregistrée sous forme de commit.

- Des versions stables du projet peuvent être marquées afin de faciliter les retours en arrière.

- En cas d’erreur majeure, il est possible de revenir à une version antérieure du code ou de créer une nouvelle branche à partir d’un point stable.

Cette approche assure une meilleure traçabilité du développement et une sécurité accrue du projet.

## 8.4 Plan de Continuité et Stratégie de Backup

| Type de backup | Fréquence | Rétention | Emplacement |
| --- | --- | --- | --- |
| Base de données complète | Quotidienne (2h) | 7 jours | Serveur local |
| Base de données hebdo | Dimanche | 4 semaines | Cloud (Google Drive) |
| Fichiers médias | Hebdomadaire | 2 semaines | Serveur local |
| Code source (Git) | À chaque commit | Illimité | GitHub (remote) |
| Configuration serveur | Mensuelle | 3 mois | Documentation |

Checklist de restauration d'urgence (en cas de perte totale) :

- ■ Réinstaller PostgreSQL

- ■ Restaurer la dernière base de données (pg_restore)

- ■ Réinstaller Payara Server

- ■ Configurer le pool JDBC

- ■ Récupérer le code depuis GitHub

- ■ Compiler et déployer le WAR

- ■ Restaurer les fichiers uploads

- ■ Tester tous les endpoints API

- ■ Vérifier l'accès mobile

Temps de restauration estimé : 2-3 heures

# 9. CONCLUSION

## 9.1 Bilan du Projet

Le projet Cook'Campus a été réalisé avec succès dans le cadre du module de Génie Logiciel. L'application répond pleinement aux objectifs initiaux fixés :

■ Catalogue de 50+ recettes africaines avec ajustement automatique des proportions

■ Marketplace fonctionnel reliant étudiants et boutiques locales de Lomé

■ Interface mobile moderne avec navigation fluide et design cohérent

■ API REST robuste documentée avec Swagger et testée

■ Base de données normalisée optimisée et sécurisée (15 entités)

■ Architecture MVVM pour une maintenance facilitée

■ Documentation technique complète (UML, Merise, guides)

## 9.2 Compétences Acquises

| Techniques | Organisationnelles |
| --- | --- |
| - Maîtrise de Jakarta EE 10 - Développement Android natif - Modélisation UML et Merise - Architecture REST - PostgreSQL et JPA | - Travail en équipe - Gestion de projet Agile - Versioning Git/GitHub - Documentation technique - Communication avec encadrant |

## 9.3 Perspectives d'Évolution

| Court terme (1-2 mois) | • Finalisation paiement mobile T-Money/Flooz - Notifications push - Recommandations personnalisées - Système de notation recettes |
| --- | --- |
| Moyen terme (3-6 mois) | • Application web (React/Vue.js) - Partage de recettes par utilisateurs - Livraison marketplace - Programme fidélité boutiques |
| Long terme (6-12 mois | Extension autres pays africains - IA pour suggestions - Partenariats universités - Monétisation via publicités ciblées |

## 9.4 Remerciements

Nous tenons à remercier chaleureusement :

- Mr AKAKPO Folly, notre professeur, pour son encadrement et ses enseignements

- Mr ANAKPA Daniel, notre tuteur, pour ses conseils précieux tout au long du projet

- Les boutiques partenaires de Lomé pour leur collaboration au marketplace

- La communauté open-source pour les outils et bibliothèques utilisés

- Nos testeurs beta pour leurs retours constructifs

# 10. RAPPORT DES RENCONTRES AVEC LE TUTEUR

## 10.1 Contexte de l'encadrement

En raison de l'éloignement géographique du tuteur M. ANAKPA Daniel, l'encadrement du projet s'est effectué à distance via un groupe WhatsApp dédié et des réunions vidéo.

## 10.2 Réunion du 15 Février 2026

Date : Dimanche 15 Février 2026
Durée : 2h30
Plateforme : Google Meet
Participants : M. ANAKPA Daniel, GANDA Diyana, DAKEY Ahoefa Light

#### Points discutés

Présentation de l'avancement

L'équipe a présenté l'état d'avancement du projet. Le tuteur a relevé plusieurs points positifs concernant l'architecture, l'interface utilisateur.

Démonstration de l'application

Toutes les fonctionnalités développées ont été présentées en direct : authentification, catalogue de recettes, recherche, favoris, planning et interface marketplace.

Discussion sur le marketplace

Le tuteur a constaté que le marketplace n'était pas complètement terminé. Après discussion, il a conseillé à l'équipe de se concentrer sur la stabilité des fonctionnalités existantes et de reporter les fonctionnalités avancées du marketplace (panier, commandes, paiement) à une version future.

C'est sur sa suggestion que nous avons intégré l'interface du marketplace dans sa forme actuelle, permettant de visualiser les packs et boutiques disponibles.

Recommandations pour la finalisation

Le tuteur a insisté sur les priorités suivantes :

- Tests exhaustifs sur plusieurs appareils

- Correction des bugs critiques

- Finalisation de la documentation

- Préparation d'une présentation claire et concise

## 10.3 Échanges via WhatsApp

Le groupe WhatsApp créé le 18 Novembre 2025 a permis des échanges réguliers avec le tuteur tout au long du projet. Les discussions ont principalement porté sur :

- Questions techniques et choix d'architecture

- Validation des étapes de développement

- Coordination de l'équipe

- Planification des réunions

Le tuteur a fourni des retours constructifs et des encouragements réguliers, notamment lors de l'atteinte des jalons importants du projet.

## 10.4 Bilan de l'encadrement

L'accompagnement du tuteur a été déterminant pour :

- Valider les choix d'architecture

- Débloquer des situations techniques complexes

- Maintenir la motivation de l'équipe

- Orienter le projet vers un livrable réaliste